PURGATORY — מפת הדרך לפיתוח המרכזי

דף ידיעון עליון • מהשלב הנוכחי ועד Core Development Complete

| עכשיו Phase 5.x Networking Foundation | הבא Phase 6 Core Game Runtime | יעד עליון Playable MMORPG Core + Vertical Slice |
| --- | --- | --- |

מפת הדרך

| שלב | מוקד | מה בונים | Gate / תוצאה |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.x | Networking Foundation לסגור את בסיס הרשת | Replication, prediction, reconciliation, interpolation, load/soak, multi-client. | בסיס רשת יציב שעליו אפשר לבנות משחק. |
| 6 | Core Game Runtime Foundations להפוך את התשתית ל-runtime של משחק | 6A–6F: World/Entity model, Commands & Events, Interaction + UI framework, Content Registry, maps, spatial/visibility, file persistence, scheduler, observability. | מערכות חדשות יכולות להתחבר בלי לשכתב את הליבה. |
| 7 | MOB Foundation ישות משחק ראשונה שאינה שחקן | MOB בסיסי כ-placeholder: spawn, state, HP, movement/behavior מינימלי, death, replication, inspect. | הוכחה שה-runtime באמת כללי. |
| 8 | Combat Foundation לולאת קרב authoritative | Basic attack, hit validation, damage, HP/death, timing/cooldown בסיסי, multi-client consistency. | Move → Fight → Kill. |
| 9 | Drops + Currency תגמול ראשון | Drop entity, pickup flow, currency state, server authority, persistence. | Move → Fight → Kill → Loot → Reward. |
| 10 | Character + Inventory UI מצב שחקן שימושי וחלונות משחק אמיתיים | Character window, Inventory window, בסיס slots/stacks, שימוש מלא ב-UI framework של 6. | המשחק מתחיל לצבור ולהציג state. |
| 11 | Items + Equipment לחבר loot להתקדמות | Item definitions, item instances לפי צורך, equip/unequip, slots, stat effects בסיסיים. | Loot → Inventory → Equip → Improve. |
| 12 | Asset / Sprite / Animation Pipeline להכניס גרפיקה בלי לשנות gameplay | Texture/sprite loading, animation definitions, pivots, facing, layering, attachment points, asset metadata. | Placeholder יכול להפוך ל-sprite בלי שינוי simulation. |
| 13 | First Real Art Pass לבדוק את המשחק עם assets אמיתיים | דמות אחת, MOB אחד, coin/item, platform set קטן, idle/walk/jump/fall/basic attack. | Art spike אמיתי שבודק timing, scale ו-readability. |
| 14 | Paper Doll Foundation דמות מורכבת משכבות ציוד/מראה | Body/hair/clothes/weapon layers, ordering, attachment rules, animation compatibility. | Equipment state מקבל ביטוי חזותי. |
| 15 | First Vertical Slice חתך קטן אך מלא של המשחק | מפה אחת/שתיים, 2+ players, MOB, combat, loot, inventory, equipment, UI, persistence, real art. | גרסה קטנה שמרגישה כמו PURGATORY ולא כמו tech demo. |
| 16 | NPC + Interaction Systems להרחיב מעבר לקרב | NPC interaction, dialogue foundation, shops/services, inspect/context interactions, world objects. | עולם שמתחיל להיות אינטראקטיבי וחברתי. |
| 17 | Progression + Skills Foundation ליצור התקדמות לאורך זמן | EXP/levels או מודל ההתקדמות שנבחר, skills, stats, cooldown/resource models, persistence. | Character growth אמיתי. |
| 18 | MMO Social + World Structure להפוך multiplayer ל-MMO | Channels/instances מתקדמים, party, chat/social primitives, global/shared areas; guild/trade לפי סדר עדיפויות. | מסגרת חברתית ועולמית אמיתית. |
| 19 | Production Data + Operations לעבור מתשתית פיתוח לתשתית מתמשכת | מעבר מקבצים ל-DB/SQL-backed persistence, account/auth direction, migrations, backups, admin/ops tooling, stronger telemetry. | נתונים ותפעול שמתאימים למשחק מתמשך. |
| 20 | Scale + Reliability Hardening להוכיח שהליבה מחזיקה עומס וכשלים | AOI/spatial optimization לפי צורך, load tests, failure recovery, reconnects, profiling, budgets, exploit/abuse hardening. | ליבה שניתנת להרחבה במקום רק לעבוד מקומית. |
| CORE | Core Development Complete נקודת סיום הפיתוח המרכזי | המערכות המרכזיות מחוברות end-to-end. מכאן עיקר העבודה: content, balancing, UX, polish, art expansion, quests, classes, economy, events, testing. | בסיס MMORPG שלם שניתן להרחיב לאורך זמן. |

איך לקרוא את המפה

• Phase 6 הוא היסוד הארכיטקטוני המרכזי הבא; 6A–6F כבר מוגדרים במסמך המפורט.

• Phases 7–15 הם רצף הליבה המתוכנן הקרוב: gameplay loop → UI/items → graphics → vertical slice.

• Phases 16–20 הם מסלול עליון מוצע להמשך; נפרק ונאתגר אותם מחדש לפני ביצוע, כפי שעשינו ל-Phase 6.

• Core Development Complete אינו 'סוף המשחק': הוא סוף בניית הליבה המרכזית. לאחריו עיקר העבודה עוברת לתוכן, איזון, הרחבת מערכות, אמנות, QA ו-live development.